## Slide 1: 项目管理实战 引言
苑旭
Program Manager
Onest Network Technology Inc.

## Slide 2: 第一节 项目管理指南简介

## Slide 3: 项目管理指南简介
基于业界理论与公司实践
特征
  注重实效
  交付加值
  不断演进
内容
  基本原则
  过程模型&组队模型
  最佳实践
  标准模板
  技术参考
Notes: 业界理论：RUP、XP、MSF、Scrum

## Slide 4: 基本原则
最佳实践
每日构建
持续集成
团队合作
平等协作
开放透明
价值观
愿景优先
交付价值
适应变化
持续改进

## Slide 5: 第二节 项目和项目管理

## Slide 6: 问题
什么是项目？
什么是项目管理？
软件项目的特点
软件项目管理技术

## Slide 7: 什么是项目？
项目[Project]是“为创造独特的产品、服务或成果而进行的临时性工作” ——PMI
渐进明细
独特性
临时性

## Slide 8: 什么是项目管理?
项目管理[Project management]：将知识、技能、工具与技术应用于项目活动，以满足项目的要求
质量
范围
时间
成本
风险
风险
风险
风险
客户需求
客户需求
客户需求
客户需求
现代项目管理思想：让利益相关者满意

## Slide 9: 项目管理的过程
直观但不准确的项目管理过程可以理解为： 立项启动规划实施监控验收收尾
下图显示的是真实而准确的项目管理过程：

## Slide 10: 项目管理框架
42个标准过程
9大知识领域
5个管理过程组
42个管理过程

## Slide 11: 九大知识领域
做什么 （范围管理）
什么时候做？ （时间管理）
以什么代价做？ （成本管理）
按什么要求做？ （质量管理）
需要什么 人力资源
内部 (人力资源管理)
外部 (采购管理)
如何沟通？ (沟通管理)
如何实现综合最优？（整合管理）
有哪些风险？（风险管理）

## Slide 12: 项目和运营的区别
项目：为创建独特的产品、服务、成果而进行的临时性工作
运营：通过开展持续的活动来生产同样的产品或提供重复的服务的一种组织职能

## Slide 13: 产品生命周期
项目的财务分析必须考虑完整的生命周期。
  若项目的成果是产品，则产品会有销售生命周期；
  若项目的成果是服务，则服务会有运营生命周期；
启动
准备
执行
结束
运营、维护
升级
…
报废
项目生命周期
运营期
产品生命周期
Notes: 财务分析：投资回报率，投入产出比，投资回收期

## Slide 14: 软件项目管理技术
瀑布模型、迭代模型、增量模型
RUP、MSF、XP、Scrum、TDD、CMM、CMMI…..
http://blog.csdn.net/KerryZhu/article/details/1603507

## Slide 15: 软件项目的特点
目标不明确。
  客户早期是一些初步的功能要求，没有明确的想法，提不出确切的需求。项目的范围很大程度上取决于项目组所做的需求分析和系统规划。
需求变化频繁。
  随着系统分析、系统设计和系统实施的进展，客户需求被不断激发，导致程序、界面及相关文档需求需要经常修改。修改又会带来新问题。
智力密集型。
  IT项目是智力密集型、劳动密集型项目，受人力资源影响最大，项目成员的结构、责任心、能力和稳定性对项目的质量以及是否成功有决定性影响。
只见工作不见远景

## Slide 16: 第三节 程序管理

## Slide 17: 问题
什么是程序管理？
程序管理 vs 项目经理

## Slide 18: 什么是程序管理
是准时发布高质量的、全面符合客户需求的产品的总负责人
需要具备综合的管理能力；但又是没有权威的领导者
具有项目管理和架构师双重身份
“项目经理把用户需求转换成产品功能并负责从头到尾的技术开发。”

## Slide 19: 项目经理 vs 程序管理
一个人 vs. 一群人
管理人 vs. 管理项目
授予权威 vs. 赢得权威
攥写项目计划 vs. 攥写产品规格书

## Slide 20: 程序管理核心能力 - IQ
编码技能
架构设计的能力
用户界面设计的能力
进行API和界面设计能力
洞悉用户的技能
写作或口头，正式或非正式沟通能力和沟通技巧
演讲表述能力
财务知识
基本的商务知识，合同、专利和版权法的基础知识
市场调研技能
了解竞争对手
能快速学习和使用任何软件
……

## Slide 21: 程序管理核心能力 – EQ
聪明睿智
领导能力
自律能力
合同和商务谈判
对机密信息保守秘密
交际技能
计划和项目管理
时间管理
组织技巧
团队精神
招聘、面试及雇用
……

## Slide 22: 谁能成为程序管理
对软件产品开发充满激情，有领导力并有责任感
对设计有很强的兴趣，对技术有敏锐的认识
对时间和计划有敏锐的感知，能够跟踪和排列复杂任务的优先级
通常自己独自找到解决问题的办法或能寻求到别人的帮助
能够快速且自信地做出决定，愿意做出权衡

## Slide 23: 回顾
项目管理指南简介
项目和项目管理
程序管理和项目经理

## Slide 24
以项目创造价值，以教育开创未来