## Slide 1: 项目管理实战 构建项目团队
苑旭
Program Manager
Onest Network Technology Inc.

## Slide 2: 目录
产品/执行团队模型
  团队模型
  功能小组模型
  团队模型最佳实践
宏观项目团队模型
  宏观团队模型
  变更控制流程

## Slide 3: 第一节 团队模型

## Slide 4: 第一节 团队模型 概述

## Slide 5: 产品/执行团队模型

## Slide 6: 团队模型特点
清晰的责任，共同的职责
赋予小组成员权力
聚焦业务价值
共同的项目设想
保持灵活，预测变化
推动开放式沟通

## Slide 7: 角色布局

## Slide 8: 第一节 团队模型 角色职责

## Slide 9: 程序经理
任务
  在最合适的时候投放高质量的产品
Notes: 程序经理的核心任务就是“在最合适的时候投放高质量的产品”。这句话里有几个关键词“最合适的时候”、“投放”、“高质量”、“产品”。
也就是说，程序经理清晰地知道我们的产品是什么？它的质量要求是什么？以及什么时候适合发布？“投放”意味着过程中的管理和发布本身的管理。

## Slide 10: Release and production phase
落实产品前景
  考虑产品的安全性、保密性、可靠性、可行性及内部策略
编写产品规格书
创建主进度表
管理小组工作状况和产品规格书
保持团队的工作重点!
对产品各方面进行权衡
主持triage会议和作战会议
发布beta版,收集反馈
审查关键的问题
发布试用版本, 通过媒体
产品发布!
控制缺陷修复
维护服务时间

## Slide 11: 开发与测试
开发人员的任务
  设计开发出高质量的软件
测试人员的任务:
  确保产品的高质量

## Slide 12: 共同合作
开发人员和测试人员应有的工作关系
欠佳的工作关系
开发和测试

## Slide 13: Release and production phase
开发人员
计划及进度的制定
可行性，对于新功能的反馈
测试人员
易测性, 制定测试计划
开发人员
编写代码，测试，调试
测试人员
测试软件的开发, 测试过程的自动化
个人/朋友版的测试
综合/验错测试
开发人员和测试人员
测试，调试
拒绝“新”功能
零缺陷
稳定
开发人员和测试人员
Triage会议/作战会议
发布试用版本或金碟版
安装在生产环境中的服务器上
回应关键问题

## Slide 14: 产品管理
任务:
  识别有利市场，确保产品在此市场中能迎合客户需要，并鼓励客户购买

## Slide 15: Release and production phase
确定定位
将产品前景转换为产品概要
制定市场计划
启动公共关系, 广告, 宣传等计划
确定宣传, 公共关系以及广告等策略的计划
开发间接的市场渠道
商业分析和销售预测
准备和鼓励销售、渠道、客户服务、技术支持方面的支持
Beta版市场活动
新闻发布以及媒体沟通
发布活动
收集客户反馈

## Slide 16: 产品规划
任务:
  通过消费群体的调查研究确保产品符合客户需求，向产品组提供客户需求、市场趋势、竞争要素及产品方向的分析

## Slide 17: Release and production phase
产品前景
集合调查结果
定下人物、情景
制定产品远景规划——关于产品或服务的用户和目标的说明书
产品开发
客户代言人
检查有否背离产品前景
汇总
市场合作伙伴
排定添加删减的优先级
制定后续版本的调查计划
产品发布
制定后续版本的产品前景
制定3-5年计划

## Slide 18: 产品设计
任务：
  使产品更有用，使用更便捷，更符合客户心意

## Slide 19: Release and production phase
理解阶段
  计划
  调查
  深度定义
概念阶段
  概念化
产品阶段
  细节
  交付
发布

## Slide 20: 性能设计
任务：
  在产品设计的各个阶段融入用户要求，确保产品的有用性和便捷性
  和产品团队一起确保产品的效用和易用性

## Slide 21: Release and production phase
理解用户的任务范围
  原型构建
  经验法则评估
了解用户在当前设计下如何简单地完成操作
  易用性测试
  每日易用性评估
  帮助制定解决方案
易用性测试
比较测试
基准测试
确认研究领域并确定后续版本的优先级

## Slide 22: 本地化
任务:
  基于本地的特性和设计风格开发核心程序

## Slide 23: Release and production phase
本地化开始
重复利用本地的字符和文档
本地化软件和文档
修改本地化特色的内容和一致性的内容
测试并审查软件
软件开始
准备并建立术语库
筛选敏感内容
建立本地化计划和本地化工具
得到词汇表和最新的术语
更新、测试、审查软件和文档
语言质量以及相关术语保证
测试地理区域方面的事件
本地化打包
发布产品
清理词汇表以及项目相关的数据库
存档并为下个版本的产品建立数据库
把相关的词汇表发布在网上

## Slide 24: 文档发布
任务：
  攥写并适时地发布客户需要的文档，提供客户需要的信息

## Slide 25: Release and production phase
同开发人员、测试人员、程序经理以及其他关键人物（易用性工程师、本地化工程师、geopolitical ）合作
设计和规格书组件
基于开发和PM建立的计划和员工表
建立项目进度表
开发内容
编辑并审查 (技术上的、法律上的、地理上的)
构建, 调试, 解决问题
提供产品的用户期望
把相关文档分发给所有相关人员
继续开发
测试
最后的审查 (技术上的、法律上的、地理上的)
最后的QA和调试
打印并交给客户
最终文档交付
发布
开始更新和下一个版本

## Slide 26: 产品支持
任务
  关注于准备、响应、决定，帮助客户达成目标、实现期望

## Slide 27
客户对于计划和产品规格书的反馈
支持的解决方案
为MØ特性的开发提供支持的输入
定义支持策略和政策
开展培训
帮助开发人员进行Beta测试
建立支持原型
支持 beta测试
识别关键的支持事件
支持的准备
培训
准备文档内容
PSS 签订
提供完全的客户支持
解决出现的Bug，并提供补丁包，实现CPR/QFE

## Slide 28: 第一节 团队模型 团队缩放

## Slide 29: 缩放团队模型
Test
用户体验
产品管理
PM
程序管理
发布
Dev
开发
测试

## Slide 30: 缩放团队模型原则

## Slide 31: 功能小组模型

## Slide 32: 第一节 团队模型 最佳实践

## Slide 33: 团队模型最佳实践
1. 组建小型专业化团队（一般不超过１０人）
2. 在同一地点共同工作（团队内部沟通、与客户的沟通都很方便）
3. 要求客户加入项目团队（指定特定接口人）
4. 全体参与项目重要活动（项目不神秘原则）
5. 在复杂的项目中，“程序管理”角色分成“项目经理”和“架构师”两种职责。
Notes: 敏捷的一张大饼原则

## Slide 34: 第二节 宏观团队模型

## Slide 35: 第二节 宏观团队模型 概述

## Slide 36: 宏观项目团队模型
项目领导团队
CCB
项目执行团队(内部)
项目执行团队(客户)

## Slide 37: 变更控制委员会(CCB)
CCB
项目领导团队代表
项目执行团队PM(内部)
项目执行团队PM(客户)
项目执行团队业务负责人(客户)

## Slide 38: 第二节 宏观团队模型 变更控制

## Slide 39: 变更控制流程

## Slide 40: 目录
产品/执行团队模型
  团队模型
  缩放模型
  团队模型最佳实践
宏观项目团队模型
  宏观团队模型
  变更控制流程