## Slide 1: 项目管理实战
苑旭
Program Manager
Onest Network Technology Inc.

## Slide 2: 目录
生命周期概览
过程模型概述

## Slide 3: 第一节 生命周期概览

## Slide 4: 软件项目管理技术
瀑布模型、迭代模型、增量模型
RUP、MSF、XP、Scrum、TDD、CMM、CMMI…..
http://blog.csdn.net/KerryZhu/article/details/1603507

## Slide 5: 生命周期模型比较
生命周期类型 | 优势以及成功的必要条件 | 项目优先级 | 成功预期
增量式 | 管理日程风险 可以应对小的需求变更，但是对于会影响到架构的变更无法处理 | 发布时间 低缺陷率 功能集合 | 成功
迭代式 | 管理技术风险 不断演化的需求 | 功能集合 低缺陷率 发布时间 | 迭代中的任务已做规划，并且按计划完成
增量+迭代 | 管理日程和技术风险 如果团队成员不在同一物理位置，人员智能不完备，就难以实施 | 发布时间 功能集合 低缺陷率 | 成功

## Slide 6: 第二节 过程模型概述

## Slide 7: 基于里程碑的核心过程模型
项目计划认可
范围完成
部署完成
远景/ 范围 认可
MSF
发布就绪认可
部署
稳定
开发
计划
构思
版本1
版本2
版本3
功能
时间
项目是否该做？
项目是否能按时，按预算完成？商业可行性是否得到验证？
项目是否按预先的设想和目标建造？
项目是否足以稳定，可以发布？
项目是否可以进行资源转换，实现价值？

## Slide 8: 角色、里程碑对应

## Slide 9
以项目创造价值，以教育开创未来