## Slide 1: 项目管理实战 建立愿景
苑旭
Program Manager
Onest Network Technology Inc.

## Slide 2: 目录
概述
背景知识 – 什么是愿景
如何构想
交付成果

## Slide 3: 第一节 概述

## Slide 4: 构想(Envisioning)
目标：
  确立项目愿景，立项
  创建高层次的项目目标、假设、约束
可交付成果：
  项目章程
  干系人登记册
  风险登记册

## Slide 5: 角色、里程碑对应

## Slide 6: 构想(Envisioning)
团队专注于
  识别项目的商业问题或机会(前景)
  识别所需团队技能
  收集初级需求
  明确项目目标、假设、约束、成功条件、驱动因素

## Slide 7: 第二节 准备知识

## Slide 8: 准备知识——项目愿景
什么是愿景？
  愿景[Vision]：所向往的前景。 --摘自：《现代汉语大词典》（第5版）
  愿景是人们永远为之奋斗希望达到的图景。
  没有阶级、没有压迫、没有贫穷、没有失业、人人幸福的共产主义社会其实就是全世界共产党人的共同愿景。

## Slide 9: 准备知识——项目愿景
愿景有什么用？
  伟大的愿景成就伟大的事业。
Text
Text
建立全球电话服务网
成为全球的超级娱乐公司
让每个家庭都有一辆汽车
让每个桌面都有一台计算机

## Slide 10: 准备知识——项目愿景
软件项目的愿景是什么？
  回答了“为什么开发这个系统”的问题。
  软件项目的愿景必须符合公司的发展战略
你在做什么项目？
一个JAVA项目
一个数据仓库项目
一个敏捷开发项目
一个消息中间件项目
×
你在做什么项目？
我们要做的是一个提升企业办公效率的项目
√
愿景
往往涉及
公司战略

## Slide 11: 准备知识——项目愿景
愿景从哪里来？
  来自要改善的组织中最有权力的干系人——老大
  软件项目的愿景是“老大”愿意掏钱开发这个系统的目的。
某企业财务主管
某企业总裁
某政府官员
我非常需要提高财务工作效率
我非常需要领先商业竞争对手
我非常需要彰显政绩

## Slide 12: 准备知识——项目愿景
愿景是否可以作为最终度量？
  愿景必须指出度量指标
  度量指标是改善组织的指标，不是做具体的事
减少采集数据所花费的时间
提高动画的速度
缩短订单的处理周期
建立一个CRM系统
提供在线定机票功能
能够进行风险评估
√
×

## Slide 13: 准备知识——项目愿景
案例项目愿景建模实例
服装进销存系统 | 
老大 | 服装店老板李有乐
愿景 | 提高管理效率，增强核心竞争力
度量指标 | 提高日常销售记录及结算时间 缩短统计店员销售额、工资核算、销售利润核算的时间 精简收银人员工作量 精简库存清点工作量并提供销售支持

## Slide 14: 基于里程碑的核心过程模型
项目计划认可
范围完成
部署完成
远景/ 范围 认可
MSF
发布就绪认可
部署
稳定
开发
计划
构思
版本1
版本2
版本3
功能
时间
项目是否该做？
项目是否能按时，按预算完成？商业可行性是否得到验证？
项目是否按预先的设想和目标建造？
项目是否足以稳定，可以发布？
项目是否可以进行资源转换，实现价值？

## Slide 15: 第三节 如何构想

## Slide 16: How to Envisioning

## Slide 17: 第四节 可交付成果

## Slide 18: 项目章程内容
项目远景
项目目标
  产品、项目、团队
发起人
项目经理
商业机会
产品需求
限制约束
假设条件
成功标准
驱动因素

## Slide 19: 干系人登记册
姓名 | 所属组织 | 项目角色 | 利益相关程度 | 影响水平 | 特点分析 | 管理策略
[填写说明：
特点分析：分析干系人的特点，对项目的期望，可能的影响等；
管理策略：制定尽量满足或引导干系人期望/满意度的策略
]

## Slide 20: 风险登记册
编号 | 描述 | 根本原因 | 风险事件 | 类型 | 概率 | 影响 | 责任人 | 应对策略
R1 | 参与项目的核心人员在时间上无法保障 | 部分核心成员同时兼任其他时间要求较高的工作（授课、辅导员） | 授课时间或辅导员工作时间，是无法参与任何项目工作的 | 人力资源 | 高 | 高 | 项目经理 | 对该部分成员的任务安排采取阶段性的目标管理

## Slide 21: 目录
概述
背景知识 – 什么是愿景
如何构想
交付成果