## Slide 1: 项目管理指南培训 v1.0
项目基地

## Slide 2: 目录
培训系列介绍
项目管理指南概述
组队模型
软件生命周期(过程)模型
最佳实践

## Slide 3: 培训系列介绍
项目管理规范
  项目管理、软件过程、最佳实践等
项目管理基础环境介绍
  Redmine、git
技术培训
    IBatis、 jQuery、xhtml/css 、spring/struts、泛型编程、UML、融合面向数据分析的ICONIX扩展版、数据规范化与数据库设计、自动化单元测试、 Kooboo、交互式设计、设计模式、架构模式、Linq/Lamda、网络编程模式与实践、网络基础等
    SOA、AOP、Saas、云、Ioc等前沿技术及Scrum、Xp、Cmm/Cmmi
    编码规范
其他：
  成功人士的七个习惯
  读书会
Notes: 期望参加的培训及能提供的培训，请列出

## Slide 4: 项目管理指南概述
什么是项目？什么时项目管理？
软件项目的特点
项目管理指南简介

## Slide 5: 什么是项目？
项目[Project]是“为创造独特的产品、服务或成果而进行的临时性工作” ——PMI
渐进明细
独特性
临时性

## Slide 6: 产品生命周期
项目的财务分析必须考虑完整的生命周期。
  若项目的成果是产品，则产品会有销售生命周期；
  若项目的成果是服务，则服务会有运营生命周期；
启动
准备
执行
结束
运营、维护
升级
…
报废
项目生命周期
运营期
产品生命周期
Notes: 财务分析：投资回报率，投入产出比，投资回收期

## Slide 7: 项目和运营的区别
项目：为创建独特的产品、服务、成果而进行的临时性工作
运营：通过开展持续的活动来生产同样的产品或提供重复的服务的一种组织职能

## Slide 8: IT项目与IT运营

## Slide 9: 什么是项目管理?
项目管理[Project management]：将知识、技能、工具与技术应用于项目活动，以满足项目的要求
质量
范围
时间
成本
风险
风险
风险
风险
客户需求
客户需求
客户需求
客户需求
现代项目管理思想：让利益相关者满意

## Slide 10: 项目管理的过程
直观但不准确的项目管理过程可以理解为： 立项启动规划实施监控验收收尾
下图显示的是真实而准确的项目管理过程：

## Slide 11: 项目管理框架
42个标准过程
9大知识领域
5个管理过程组
42个管理过程

## Slide 12: 九大知识领域在规划阶段的逻辑关系
做什么 （范围管理）
什么时候做？ （时间管理）
以什么代价做？ （成本管理）
按什么要求做？ （质量管理）
需要什么 人力资源
内部 (人力资源管理)
外部 (采购管理)
如何沟通？ (沟通管理)
如何实现综合最优？（整合管理）
有哪些风险？（风险管理）

## Slide 13: 软件项目的特点
目标不明确。
  客户早期是一些初步的功能要求，没有明确的想法，提不出确切的需求。项目的范围很大程度上取决于项目组所做的需求分析和系统规划。
需求变化频繁。
  随着系统分析、系统设计和系统实施的进展，客户需求被不断激发，导致程序、界面及相关文档需求需要经常修改。修改又会带来新问题。
智力密集型。
  IT项目是智力密集型、劳动密集型项目，受人力资源影响最大，项目成员的结构、责任心、能力和稳定性对项目的质量以及是否成功有决定性影响。
只见工作不见远景

## Slide 14: 目录
培训系列介绍
项目管理指南概述
组队模型
软件生命周期(过程)模型
最佳实践

## Slide 15: 项目管理指南简介
特征
  注重实效
  交付加值
  不断演进
内容
  过程模型&组队模型
  最佳实践
  标准模板

## Slide 16: 基本原则
最佳实践
每日构建
持续集成
团队合作
平等协作
开放透明
价值观
愿景优先
交付价值
适应变化
持续改进

## Slide 17: 目录
培训系列介绍
项目管理指南概述
组队模型
软件生命周期(过程)模型
最佳实践

## Slide 18: 团队模型
外包项目团队
产品/执行团队模型

## Slide 19: 外包项目团队
项目领导团队
CCB
项目执行团队(内部)
项目执行团队(客户)

## Slide 20: 变更控制委员会(CCB)
CCB
项目领导团队代表
项目执行团队PM(内部)
项目执行团队PM(客户)
项目执行团队业务负责人(客户)

## Slide 21: 产品/执行团队模型

## Slide 22: 团队模型特点
清晰的责任，共同的职责
赋予小组成员权力
聚焦业务价值
共同的项目设想
保持灵活，预测变化
推动开放是沟通

## Slide 23: 缩放团队模型
用户体验
产品管理
程序管理
发布
开发
测试

## Slide 24: 缩放团队模型原则

## Slide 25: 功能小组模型

## Slide 26: 团队模型最佳实践
1. 组建小型专业化团队（一般不超过１０人）
2. 在同一地点共同工作（团队内部沟通、与客户的沟通都很方便）
3. 要求客户加入项目团队（制定特定接口人）
4. 全体参与项目重要活动（项目不神秘原则）
5. 在复杂的项目中，“程序管理”角色分成“项目经理”和“架构师”两种职责。

## Slide 27: 目录
培训系列介绍
项目管理指南概述
组队模型
软件生命周期(过程)模型
最佳实践

## Slide 28: 生命周期(过程)模型
几种生命周期模型介绍
基于里程碑的核心过程模型

## Slide 29: 几种生命周期介绍
瀑布型
迭代
增量
迭代+增量

## Slide 30: 生命周期模型比较
生命周期类型 | 优势以及成功的必要条件 | 项目优先级 | 成功预期
增量式 | 管理日程风险 可以应对小的需求变更，但是对于会影响到架构的变更无法处理 | 发布时间 低缺陷率 功能集合 | 成功
迭代式 | 管理技术风险 不断演化的需求 | 功能集合 低缺陷率 发布时间 | 迭代中的任务已做规划，并且按计划完成
增量+迭代 | 管理日程和技术风险 如果团队成员不在同一物理位置，人员只能不完备，就难以实施 | 发布时间 功能集合 低缺陷率 | 成功

## Slide 31: 基于里程碑的核心过程模型
项目计划认可
范围完成
部署完成
远景/ 范围 认可
MSF
发布就绪认可
部署
稳定
开发
计划
构思
版本1
版本2
版本3
功能
时间
项目是否该做？
项目是否能按时，按预算完成？商业可行性是否得到验证？
项目是否按预先的设想和目标建造？
项目是否足以稳定，可以发布？
项目是否可以进行资源转换，实现价值？

## Slide 32: 角色、里程碑对应

## Slide 33: 构想(Envisioning)
目标：
  立项。建立项目愿景
可交付成果：
  项目章程
  干系人登记册
  风险登记册

## Slide 34: 准备知识——项目愿景
什么是愿景？
  愿景[Vision]：所向往的前景。 --摘自：《现代汉语大词典》（第5版）
  愿景是人们永远为之奋斗希望达到的图景。
  没有阶级、没有压迫、没有贫穷、没有失业、人人幸福的共产主义社会其实就是全世界共产党人的共同愿景。

## Slide 35: 准备知识——项目愿景
愿景有什么用？
  伟大的愿景成就伟大的事业。
Text
Text
建立全球电话服务网
成为全球的超级娱乐公司
让每个家庭都有一辆汽车
让每个桌面都有一台计算机

## Slide 36: 准备知识——项目愿景
软件项目的愿景是什么？
  回答了“为什么开发这个系统”的问题。
  软件项目的愿景必须符合公司的发展战略
你在做什么项目？
一个JAVA项目
一个数据仓库项目
一个敏捷开发项目
一个消息中间件项目
×
你在做什么项目？
我们要做的是一个提升企业办公效率的项目
√
愿景
往往涉及
公司战略

## Slide 37: 准备知识——项目愿景
愿景从哪里来？
  来自要改善的组织中最有权力的干系人——老大
  软件项目的愿景是“老大”愿意掏钱开发这个系统的目的。
某企业财务主管
某企业总裁
某政府官员
我非常需要提高财务工作效率
我非常需要领先商业竞争对手
我非常需要彰显政绩

## Slide 38: 准备知识——项目愿景
愿景是否可以作为最终度量？
  愿景必须指出度量指标
  度量指标是改善组织的指标，不是做具体的事
减少采集数据所花费的时间
提高动画的速度
缩短订单的处理周期
建立一个CRM系统
提供在线定机票功能
能够进行风险评估
√
×

## Slide 39: 准备知识——项目愿景
案例项目愿景建模实例
服装进销存系统 | 
老大 | 服装店老板李有乐
愿景 | 提高管理效率，增强核心竞争力
度量指标 | 提高日常销售记录及结算时间 缩短统计店员销售额、工资核算、销售利润核算的时间 精简收银人员工作量 精简库存清点工作量并提供销售支持

## Slide 40: How to Envisioning

## Slide 41: 项目章程内容
项目远景
项目目标
  产品、项目、团队
发起人
项目经理
商业机会
产品需求
限制约束
假设条件
成功标准
驱动因素

## Slide 42: 基于里程碑的核心过程模型
Project Plan Approved
Design Approved
Scope Complete
Release Ready
Project Finished